Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 05.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 13h33  Ho discusso con il superiore per quanto riguarda il progetto, ho espresso le mie idee e posso dire di aver capito a pieno il progetto.  13h33 – 13h56  Ho continuato la documentazione e completato i capitoli 1.1, 1.3 e 2.1  13h56 – 14h05  Ho iniziato la ricerca di vulnerabilità da implementare all’interno del prodotto.  Ho trovato le seguenti vulnerabilità:   * SQL Injection * Cross Site Scripting (XSS) * Broken Authentication * Insecure Direct Object References * Security Misconfiguration * Failure to restrict URL Access * File inclusion vulnerability * Account takeover vulnerability   14h06 – 14h45  Ho creato una base MVC utilizzando Slim framework (<http://www.slimframework.com/>) alla versione 3. In questo modo quando inizierò lo sviluppo sarà più facile gestire il tutto. Inoltre ho creato un file gitignore per ignorare i file inutili all’interno della repository.  15h00 – 15h50  Ho iniziato la creazione di schizzi delle pagine web, al momento ho completato la Home, il Post e la pagina di registrazione.  15h50 – 16h30  Ho iniziato il capitolo di analisi dei requisiti, per la prossima giornata di lavoro continuerò ad analizzare e documentare i vari requisiti richiesti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il software che utilizzo al momento per la creazione del Gantt non può essere utilizzato.  Per risolvere il problema ho intenzione di creare una macchina virtuale Windows10 per installare Microsoft Project che può essere utilizzato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con i tempi della pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Preparare una macchina virtuale con Windows10 per l’installazione di Microsoft Project, continuare la parte di analisi della documentazione. |