Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 13h30  Ho distanziato i pulsanti di abilitazione e disabilitazione di un utente, questo in modo che anche su dispositivi mobili si veda in modo corretto.    Figura Pannello di amministrazione  13h30 – 13h40  Ho aggiornato il formatore sullo stato del progetto.  13h40 – 14h00  Come consigliato dal formatore, ho implementato una notifica di conferma quando si richiede un reset del database.    Figura Notifica che chiede la conferma.  14h00 – 14h45  Ho ispezionato tutti il sito web navigandolo attraverso un emulazione di un iphone7, di conseguenza ho corretto alcune cose per dispositivi mobile.  Quando si accede ad una sezione riservata agli utenti registrati ora è presente un pulsante che reindirizza al form di accesso.    Figura Schermata che richiede l'accesso.  Tutte le schermate contenenti immagini sono mostrate correttamente in dispositivi mobile.    15h00 – 16h20  Revisionato la documentazione scritta fino ad ora, controllato e corretto errori di lingua.  16h20 – 16h30  Stesura diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo molto avanti. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Proseguire con il capitolo dell’impelementazione e iniziare a documentare le vulnerabilità nascoste. |