Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 13h45  Modificato la navigazione tramite pagine all’interno del sito web aggiungendo un controllo per prevenire pagine inesistenti.  13h45 – 14h45 15h00 – 16h20  Ho continuato la documentazione inserendo e completando i seguenti capitoli:   * Protocollo di test * Risultati test   16h20 – 16h30  Stesura diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo molto avanti rispetto alla pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Rileggere e controllare la documentazione, iniziare a creare un GANTT consuntivo. |